会议记录

1. 会议时间

2015.12.17 19：00---21：15

1. 会议地点

机房乙区503

1. 会议目的

讨论测试阶段的文档

四、会议流程

1、文档

集成测试回顾，系统测试报告，缺陷报告

2、完成情况

申彬：7个用例

未完成:期初建账，收款单，日志记录（飞飞写），导出excel（查看库存，付

款单，收款单，成本收益表，经营情况表）

潘凌伟：改动：按快递类型存入三个区，位置由人分配，分区调整不写了

库存盘点的导表功能不会写

盘点时，要记录批次批号，XXXX-XX-XX

* 盘点并导出

谭昕玥：城市管理用例不做，审批单据的订单详细信息显示panel没有写完

总经理的管理操作生成日志记录有点问题

杨雁飞：物流查询界面没有做

根据登录账号确定界面的初始化没有做

Mainframe里加一个initial方法，每次跳转的时候都要refresh一下